TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

## TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

## PROJETO: GREEN TRUCK

**OBJETIVO**: PRODUZIR UM JOGO EDUCACIONAL, COM OBJETIVO DE FACILITAR NA EDUCAÇÃO DA CRIANÇA E EM SEU DESENVOLVIMENTO, PARA ENSINAR A FAZER ESCOLHAS MAIS SAUDÁVEIS DE ALIMENTAÇÃO.

**DESCRIÇÃO**:EM UM CENARIO ONDE UM RECEM DESASTRE ACONTECEU, MANTIMENTOS FORAM ESPALHADOS PELA CIDADE E UM CAMINHÃO VERDE TEM QUE BUSCAR ESSES MANTIMENTOS

**RESPONSÁVEIS E PAPÉIS**

**GERENTE**:RHENAN R. FERNANDES

**EQUIPE DE PROJETO**:

MÔNICA BOTELHO MARTINS

MARIA CLARA

JUCERLINA

**ENTREGAS**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ETAPAS DO PROJETO** | **INICIO** | **FIM** | **RESPONSÁVEIS** |
| CRIAÇÃO DO TERMO DE ABERTURA | 10/06 | 12/06 | RHENAN, JUCERLINA E MÔNICA. |
| IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS E MODELAGEM | 12/06 | 17/06 | A DECIDIR |
| DESENVOLVIMENTO | 12/06 | 01/07 | A DECIDIR |
| ELABORAÇÃO DO PLANO DE TESTES | 12/06 | 19/06 | A DECIDIR |
| EXECUÇÃO DOS TESTES | A DECIDIR | 10/07 | A DECIDIR |
| ENTREGA FINAL COM SLIDES | A DECIDIR | 17/07 | A DECIDIR |

**PREMISSA DO PROJETO**: EQUIPE CAPACITADA PARA DESENVOLVER UM PROJETO DE ENTRETERIMENTO E EDUCACIONAL.

**RESTRIÇÕES DO PROJETO**: O JOGO ACEITARA APENAS UM JOGADOR POR PARTIDA; SÓ SERÁ ACESSADO ATRAVÉS DO SCRATCH; SERÁ UM JOGO CURTO.

MARICÁ, 12 DE JUNHO DE 2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ISABEL CRISTINA(CLIENTE) THALITA SOUZA(CLIENTE)

RHENAN R. FERNANDES(GERENTE DE PROJETO)