**Revisões técnicas**

Projeto**:** Green truck.

Documento:Revisão técnica de projeto.

Equipe:Rhenan; Mônica; Maria Clara

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | ITENS DISCUTIDOS | AÇÕES TOMADAS | PARTICIPANTES |
| 12/06/2024 | Termo de abertura | Produzimos e assinamos o termo de abertura | Rhenan; Mônica; Jucerlina |
|  |  |  |  |
| 17/06/2024 | Levantamento dos requisitos | Requisitos funcionais e não-funcionais | Rhenan; Mônica |
|  |  |  |  |
| 19/06/2024 | Saída de uma integrante e reorganização das funções | Rhenan ficará com desenvolvimento | Rhenan; Mônica; Maria Clara |
|  |  | Maria Clara ficará com execução dos testes e criação da apresentação em slides |  |
|  |  |  |  |
| 19/06/2024 | Elaboração do plano de testes | Será com o objetivo de verificar se o jogo corresponde aos requisitos | Maria clara; Mônica; Rhenan |
|  |  |  |  |
| 21/06/2024 | Definição dos testes a serem efetuados | Teste de unidade; teste de integração; teste de aceitação; teste de usabilidade; teste de desempenho | Rhenan; Mônica |